|  |  |
| --- | --- |
| **Auteur(s):** |  |
| Robin Pijnappels  Stef Righart van Gelder |  |

|  |
| --- |
|  |
| Kwaliteitshandboek |
| *NC tuinservice* |



**Inhoud**

[1. Kwaliteitshandboek 3](#_Toc462308360)

[1.1 De planning van de realisatie en de test 3](#_Toc462308361)

[1.2 De realisatie 3](#_Toc462308362)

[1.3 De wijzigingen na de test 3](#_Toc462308363)

# Kwaliteitshandboek

## 

## *De planning van de realisatie en de test*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Planning van de realisatie en test*** | | | |
| *Onderdeel / Scherm / Venster* | *Programmeur* | *Van* | *Tot* |
| Homepagina | Nav/footer | Stef | *10-9-19* | *10-9-19* |
| *Homepagina | intro* | Robin | *10-9-19* | *10-9-19* |
| *Homepagina |Portfolio* | *Robin & Stef* | *12-9-19* | *19-9-19* |
| *Homepagina | news* | *Stef* | *12-9-19* | *19-9-19* |
| *Homepagina | contact* | *Robin* | *24-9-19* | *26-19-19* |
| *Adminpagina | Login* | *Robin* | *1-10-19* | *1-10-19* |
| *Adminpagina | homepagina* | *Robin & Stef* | *1-10-19* | *1-10-19* |
| *Adminpagina | news* | *Stef* | *1-10-19* | *3-10-19* |
| *Adminpagina | portfolio* | *Robin & Stef* | *8-10-19* | *10-10-19* |
| *Adminpagina | contact* | *Stef* | *10-10-19* | *15-10-19* |
| *Adminpagina | planning* | *Robin* | *10-10-19* | *15-10-19* |
| *Homepagina | Portofolio extra* | *Robin* | *10-10-19* | *22-10-19* |
| *Bugfixes | test* | *Robin & Stef* | *22-10-19* | *24-10-19* |

## 

## *De realisatie*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Realisatie*** | | |
| *Onderdeel / Scherm / Venster* | *Programmeur* | *Klaar op* |
| Homepagina | Nav/footer | Stef | *10-9-19* |
| *Homepagina | intro* | Robin | *10-9-19* |
| *Homepagina |Portfolio* | *Robin & stef* | *19-9-19* |
| *Homepagina | news* | *Stef* | *19-9-19* |
| *Homepagina | contact* | *Robin* | *26-9-19* |
| *Adminpagina | Login* | *Robin* | *1-10-19* |
| *Adminpagina | homepagina* | *Robin & Stef* | *1-10-19* |
| *Adminpagina | news* | *Stef* | *3-10-19* |
| *Adminpagina | portfolio* | *Robin & Stef* | *10-10-19* |
| *Adminpagina | contact* | *Stef* | *10-10-19* |
| *Adminpagina | planning* | *Robin* | *10-10-19* |
| *Bugfixes | test* | *Robin & Stef* |  |

## *De wijzigingen na de test*

*Maak gebruik van de onderstaande tabel om te documenteren welke wijzigingen er na de test zijn doorgevoerd:*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Wijzigingen*** | | | | |
| *Naam bestand* | *Programmeur* | *Van* | *Tot* | *Wijziging* |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |